**هفته ۱: طراحی و توسعه اولیه**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **روز** | **Frontend** | **Backend** | **Database** |
| شنبه | طراحی wireframe و base.html | setup FastAPI، راه‌اندازی uvicorn | طراحی schema و init\_db.py |
| یکشنبه | ساخت login.html و register.html | routeهای register و login | ایجاد جدول users و role |
| دوشنبه | طراحی dashboard ساده | cookie و JWT | تست اتصال backend به DB |
| سه‌شنبه | طراحی css اولیه (رنگ سیاه/طلایی) | verify password و hash | وارد کردن داده پیش‌فرض |
| چهارشنبه | افزودن انیمیشن‌ها | route /logout | تهیه مستند schema |
| پنج‌شنبه | هماهنگی با backend | responseهای مناسب (success, error) | تست کلی دیتابیس |
| جمعه | جمع‌بندی | تست کامل API | تست بک‌آپ دیتابیس |

**هفته ۲: توسعه تکمیلی و امنیت**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **روز** | **Frontend** | **Backend** | **Database** |
| شنبه | طراحی admin\_dashboard.html و user\_dashboard.html | افزودن سطح دسترسی role | افزودن role پیش‌فرض |
| یکشنبه | بهبود UX | محافظت از routeها با token | validate داده‌ها |
| دوشنبه | responsive کردن صفحات | مدیریت خطاهای رایج | بررسی SQL injection |
| سه‌شنبه | افزودن بخش فراموشی رمز (UI) | route فراموشی رمز | script تغییر رمز |
| چهارشنبه | بهبود form validation | ارسال ایمیل تستی (شبیه‌سازی) | تست مجدد DB |
| پنج‌شنبه | تست نهایی UI | لاگ‌گیری backend | تهیه مستند دیتابیس |
| جمعه | merge frontend و backend | merge database | تست کلی پروژه |

**هفته ۳: آماده‌سازی برای deploy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **روز** | **Frontend** | **Backend** | **Database** |
| شنبه | بررسی UI روی سرور | تغییر تنظیمات برای تولید | تهیه نسخه release |
| یکشنبه | تست صفحات در سرور | تنظیم env variable | تهیه بک‌آپ DB |
| دوشنبه | دیپلوی روی سرور (مثلاً Heroku یا VPS) | مدیریت secret key | آماده‌سازی اسکریپت init |
| سه‌شنبه | تست کلی سیستم آنلاین | بررسی ارورها | تهیه مستند بک‌آپ |
| چهارشنبه | بهبود مستندات | مستند api | مستند db |
| پنج‌شنبه | نهایی‌سازی readme | تهیه دمو و اسکرین‌شات | تهیه دمو و اسکرین‌شات |
| جمعه | انتشار پروژه | انتشار پروژه | انتشار پروژه |